Технічне завдання

із впровадження системи електронного документообігу для Луганської ОДА

Грудень 2020 р.

Зміст

1.	Мета Технічного завдання	3

2.	Обсяг робіт	3

3.	Кваліфікаційні критерії до учасників торгів	5

4.	Функціональні та технічні вимоги рішення СЕД мають бути впроваджені в  Луганській ОДА	6

4.1.	Мета та цілі впровадження рішення СЕД	6

4.2.	Процеси, які потрібно включити до СЕД:	6

4.3.	Узгодження СЕД із чинним нормативними вимогами	7

4.4.	Загальні функціональні вимоги до електронної системи документообігу (СЕД)	8

4.5.	Технічні вимоги до СЕД	9

5.	Побудова комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)	9

Мета Технічного завдання

У цьому документі визначено детальні функціональні та технічні вимоги до системи електронного документообігу (СЕД), а також точних завдань, які реалізує підрядна організація для впровадження системи управління документообігу в Луганській ОДА, що передбачає 750 автоматизованих робочих місць у апараті та структурних підрозділах.

Обсяг робіт

Підрядна організація зобов'язана забезпечити впровадження системи електронного документообігу в апараті та структурних підрозділах Луганської ОДА. Загальна кількість автоматизованих робочих місць у рамках СЕД становитиме 750.

Відповідно до умов Технічного завдання підрядна компанія зобов'язана забезпечити повний пакет послуг для успішного впровадження СЕД у апараті вищезазначених структурних підрозділах Луганської ОДА.

- Компанія забезпечує електронну систему документообігу відповідно до функціональних та технічних вимог, описаних у Главі 4 цього документа.

- Компанія надає до 750 ліцензій на клієнтський доступ до програмного забезпечення СЕД для керівництва та персоналу структурних підрозділів Луганської ОДА для забезпечення безперешкодного впровадження електронного документообігу.

- Компанія забезпечує встановлення програмного забезпечення СЕД на сервері  Луганської ОДА та у разі необхідності перевстановлює програмне забезпечення серверу (наприклад, Windows Server, SQL Server тощо).

- Компанія проводить детальний аналіз конкретних бізнес-процесів для обробки різних типів документів у Луганської ОДА, зокрема, але не обмежуючись такими діями:

  - Визначення оптимізованих маршрутів обробки документів на основі нормативних регламентів та функціональних обов'язків структурних підрозділів Луганської ОДА (учасників бізнес-процесів);

  - Визначення оптимізованих схем списання для окремих типів документів, спираючись на тип та зміст документа;

  - Визначення оптимізованих схем співпраці для окремих типів документів, спираючись на тип та зміст документа;

  - Визначення оптимізованих схем документів узгоджень/візування для окремих типів документів, спираючись на тип та зміст документа.

- Компанія забезпечує конфігурацію, випробування та виправлення помилок програмного забезпечення СЕД на основі функціональних та технічних вимог, описаних у Главі 4 цього документа, зокрема, але не обмежуючись такими діями:

  - Налаштування усіх компонентів (модулів) СЕД на основі функціональних вимог системи;

  - Налаштування каталогів, полів та класифікаторів;

  - Налаштування атрибутів документів;

  - Налаштування схем документообігу (схеми списання, схеми узгоджень/візування, маршрути обробки документів, спираючись на тип і зміст документів);

  - Налаштування форм та шаблонів відповідно до наявних нормативних вимог;

  - Налаштування функціональної здатності сканування/друку;

  - Налаштування звітів;

  - Налаштування елементів керування;

  - Налаштування користувачів, ролей та рівнів доступу;

  - Налаштування інтеграції із версією 2.0 інформаційної системи підприємств (EIS).

  - Випробування усіх функціональних та технічних налаштувань та виправлення помилок.

- Компанія забезпечує міграцію баз даних для оновлення застарілих документів у наявному програмному забезпеченні для електронної реєстрації, що використовується в Луганської ОДА. Зокрема:

  - Аналіз структури бази даних в системі реєстрації, яку використовує Загальний відділ Луганської ОДА  (ІРІС-Документообіг та адреси громадян у ІРІС-Документообігу);

  - Проведення випробування міграції баз даних системи документообігу з ІРІС-Документообігу до СЕД;

  - Випробування якості міграції баз даних та виправлення помилок;

  - Проведення завершальної міграції баз даних системи документообігу з ІРІС-Документообігу до СЕД.

- Компанія розробляє адміністрування системи СЕД та посібники користувача. Зокрема:

  - Розробка посібника адміністратора СЕД;

  - Розробка посібника персоналу канцелярії;

  - Розробка посібника користувачів системи.

- Компанія проводить/сприяє проведенню циклу тренінгів для працівників Луганської ОДА. З метою забезпечення успішного впровадження СЕД тренінгів, останні повинні розподілятися на формальну професійну підготовку та тренінги на робочому місці.

- Формальна професійна підготовка має зосереджуватися на загальному огляді рішення СЕД, його функціональних можливостях та особливостях. З метою ефективного надання  необхідної інформації керівництву необхідно проводити дводенну формальну професійну підготовку серед двох груп (до 50 працівників).

- Тренінги на робочому місці передбачають:

  - Принаймні два триденних тренінги на робочому місці для адміністраторів СЕД;

  - Щонайменше два п'ятиденних тренінги на робочому місці для персоналу Загального відділу (структурний підрозділ, відповідальний за координацію електронного документообігу);

  - Щонайменше два п’ятиденних тренінги на робочому місці для користувачів СЕД, зокрема для апарата й персоналу структурних підрозділів Луганської ОДА.

Перший цикл тренінгів на робочому місці має відбуватися під час проведення першої конфігурації СЕД. Другий цикл тренінгів на робочому місці має відбуватися перед початком практичного використання програмного забезпечення СЕД.

Примітка: Тренінги на робочому місці повинні використовуватися як механізм ідентифікації дефектів/помилок та виправлення конфігурації СЕД.

- Під час випробування роботи СЕД забезпечте підтримку з виїздом на місце працівникам Луганської ОДА  та виправлення наявних дефектів/помилок СЕД.

- Конфігурація резервного копіювання та реплікація бази даних СЕД:

  - Конфігурація резервного копіювання та реплікація бази даних СЕД на сервері;

  - Конфігурація резервного копіювання та реплікація бази даних СЕД на знімному диску.

- Компанія зобов'язана забезпечити виправлення усіх дефектів/помилок СЕД до повного впровадження СЕД в Луганської ОДА.

- Компанія зобов'язана розробити презентацію результатів впровадження СЕД у Луганської ОДА та спільно сприяти/брати участь у демонстрації впровадження СЕД у повному обсязі.

- Компанія надає технічну гарантійну підтримку СЕД принаймні протягом одного року.

  - Компанія зобов'язана надавати всі оновлення програмного забезпечення протягом одного року в рамках договору про технічне обслуговування;

  - Компанія зобов'язана безкоштовно надавати всі оновлення безпеки для рішення протягом принаймні двох років;

  - Компанія зобов'язана надавати оновлення відповідно до вимог законодавства. Час зміни для дотримання законодавства не повинен перевищувати два тижні;

  - Якщо Луганською ОДА виявлено/повідомлено про дефекти/помилки, компанія зобов'язана виправити дефект у програмі не більше, ніж за два робочі дні;

  - У разі необхідності внесення змін, пов'язаних із сертифікатами безпеки, компанія зобов'язана своєчасно отримати всю необхідну сертифікацію.

Кваліфікаційні критерії до учасників торгів

- Компанія повинна мати принаймні 10-річний підтверджений досвід роботи на українському ринку ІКТ.

- Компанія повинна мати принаймні 5-річний підтверджений успішний досвід із впровадження автоматизованих рішень для електронного документообігу з функціоналом, зазначеним у Главі 4 цього документа. Надати рекомендаційний лист (листи), що підтверджує такий досвід.

- За останні 2 роки компанія повинна мати підтверджений успішний досвід із впровадження автоматизованих рішень для електронного документообігу в органах державної влади та місцевого самоврядування, як то обласні адміністрації, міські ради, виконавчі органи місцевого самоврядування. Надати рекомендаційний лист (листи), що підтверджує такий досвід.

- Компанія повинна бути розробником або сертифікованим партнером розробника запропонованого програмного рішення СЕД. (інформація, що підтверджує вищезазначене надається в обов'язковому порядку).

- Компанія та рішення СЕД повинні мати всі необхідні сертифікати безпеки відповідно до чинних нормативних вимог. Сертифікати безпеки надаються в обов'язковому порядку.

- Сертифікат про випробування рішення СЕД на відповідність вимогам Електронної системи взаємодії версії 2.0 (СЕВ ОВВ v.2.0.) вважатиметься перевагою.

Функціональні та технічні вимоги рішення СЕД мають бути впроваджені в  Луганській ОДА

Мета та цілі впровадження рішення СЕД

Основна мета впровадження системи електронного документообігу (СЕД) у Луганській ОДА – це, з одного боку, повна заміна/автоматизація обробки паперових документів, а з іншого – створення міцної основи для покращення результатів діяльності організацій шляхом оптимізації/стандартизації бізнес-процесів, а також для систематизації виконання функцій організаційного управління.

Основні цілі впровадження системи електронного документообігу в Луганській ОДА:

- Повна заміна матеріального (паперового) документообігу на електронний;

- Оптимізація/стандартизація організаційних бізнес-процесів;

- Систематизація функцій організаційного управління;

- Створення ефективного організаційного механізму управління завданнями;

- Систематичний моніторинг та оцінка організаційних процесів і результатів діяльності.

Процеси, які потрібно включити до СЕД:

Рішення системи електронного документообігу (СЕД) повинно повністю замінити практику документообігу паперових документів шляхом розповсюдження (прийняття) електронних документів з моменту їхнього створення або отримання до завершення виконання, надсилання, знищення чи архівування.

Зокрема, СЕД покликана забезпечити електронний документообіг відповідно до процедур, визначених відповідними нормативними вимогами, у такий спосіб автоматизуючи наступні процеси:

- обробка вхідної офіційної кореспонденції від організацій державного сектору (установи національного уряду/урядові організації обласного рівня/муніципальні організації/інші муніципалітети тощо);

- обробка звернень громадян;

- обробка різних видів кореспонденції та звернень від недержавних організацій;

- обробка запитів адвокатів вищого рангу (баристери)

- обробка звернень членів Ради та членів парламенту;

- обробка запитів членів Ради та членів парламенту;

- обробка запитів на публічну інформацію;

- обробка нормативних актів Луганської ОДА;

- інструкції з обробки від керівника Луганської ОДА та підрозділів Луганської ОДА;

- обробка створених на внутрішньому рівні вихідних інформаційних документів, звернень та запитів;

- обробка внутрішніх кадрових та оперативних документів (заяви, документи про службове відрядження, угоди про працевлаштування, доповідні записки, меморандуми, звіти, внутрішні розпорядження, плани дій, порядки денні тощо);

- обробка протоколів та документів на засіданнях колегіальних органів;

- обробка технічних завдань та договорів на закупівлю товарів та послуг;

- обробка всіх видів вихідної кореспонденції;

- адміністрування ведення записів та архівування різних типів документів.

Узгодження СЕД із чинним нормативними вимогами

- Рішення СЕД повинно відповідати чинним вимогам законодавства України, що регулюють процеси та процедури документообігу та ведення записів у державних установах України.

- Функціональність рішення СЕД повинна узгоджуватися із вимогами Закону України «Про публічну інформацію».

- Функціональність рішення СЕД повинна узгоджуватися із положеннями Постанови № 835 Уряду України від 21.10.2015 р. (остання поправка від 17.04.2019 р.) «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

- Функціональність рішення СЕД повинна узгоджуватися із вимогами Закону України «Про звернення громадян».

- Рішення СЕД повинно відповідати вимогам до  форматів даних електронного документообігу, затверджених Наказом «Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади» від 07.09.2018 № 60.

- Рішення СЕД повинно інтегруватися у систему електронної взаємодії (СЕВ) у повному обсязі, відповідно до положень Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, а також згідно з Регламентом організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі, затвердженої постановою Уряду України № 55 від 17.01.2018. СЕД також повинна відповідати вимогам процедури взаємодії Електронної системи взаємодії державних органів влади версії 2.0 з електронними системами документообігу, затвердженої Державним підприємством «Державний центр інформаційних ресурсів» у 2015 році.

- Рішення СЕД повинно відповідати вимогам чинного законодавства та нормативних/підзаконних актів у сфері безпеки та захисту інформації, зокрема, Законам України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про захист персональних даних» , а також «Правилам забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», затверджених постановою Уряду України № 373 від 29.03.2006 р.

- СЕД повинна володіти інтегрованими можливостями кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої електронної печатки та кваліфікованої позначки часу в повному обсязі відповідно до «Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну», а також «Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади», затвердженого постановою Уряду України № 55 від 17.01.2018 р., а також Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Загальні функціональні вимоги до електронної системи документообігу (СЕД)

СЕД повинна забезпечувати управління усього життєвого циклу документообігу в організації, зокрема розповсюдження (прийняття) офіційних електронних документів з моменту їхнього створення або отримання до завершення виконання, надсилання, знищення чи архівації в Луганській ОДА.

Враховуючи основні організаційні функції документообігу, а також вимоги чинної законодавчої бази та наявні організаційні потреби в Луганській ОДА, ключові компоненти (модулями) електронної системи документообігу повинні включати:

- Внесення документу;

- Інтеграція із системою електронної взаємодії (СЕВ);

- Індексування документів;

- Обробка документів;

- Контроль виконання документа;

- Зберігання та архівування документів;

- Звітність;

- Пошук та вилучення;

- Захист документа.

Функції та можливості кожного модуля повинні ґрунтуватися та випливати з відповідних нормативних регламентів (що описані у Главі 4.3 цього документа), водночас СЕД повинна мати можливість коригувати/налаштовувати у разі зміни нормативних вимог до процедур документообігу.

Усі модулі повинні бути розроблені з урахуванням мінімізації потреби у введенні інформації та даних вручну шляхом інтеграції всіх можливих класифікаторів полів та каталогів.

Інтерфейс СЕД повинен бути простим і зручним. Усі функції повинні бути інтуїтивно зрозумілими для забезпечення простоти та легкості у використанні.

СЕД повинна автоматично відповідати на виявлені дефекти/помилки та не запам’ятовувати будь-які зміни в алгоритмі системи. Водночас, під час внесення змін, дата та автор дії повинні визначатися автоматично.

Програма повинна бути захищена від несанкціонованого втручання та доступна на конкретних рівнях доступу лише для відповідних осіб/організацій.

Повинен забезпечуватися друк документів, підготовлених у програмі. Друковані документи повинні мати юридичну силу, відповідно до чинного законодавства.

СЕД повинна забезпечувати певний рівень налаштування користувачем, пристосування програмного забезпечення до організаційних потреб без додаткового програмування та внесення змін до програмного коду. Користувачі СЕД повинні мати можливість створювати власні поля, класифікатори, каталоги та звіти, додавати власні атрибути документів, створювати власні схеми робочого процесу та елементи управління, власні інструментальні панелі тощо.

СЕД повинна володіти технічним потенціалом для подальшого розвитку, зокрема для:

- інтеграції до програмного забезпечення класу планування ресурсів підприємства (ERP), а також програмного забезпечення/модулів управління відносинами з клієнтами (CRM);

- розробки мобільного інтерфейсу користувача;

- інтеграції до вебсервісів (наприклад, вебпортал для подання петицій);

- інтеграції до інших баз даних відповідно до процедурних та технічних вимог, передбачених відповідними нормативними актами;

- розробки підсистем документообігу для окремих юридичних осіб у рамках організаційної системи Луганської ОДА;

- інтеграції з Microsoft Active Directory.

Технічні вимоги до СЕД

- Система повинна володіти повнофункціональним вебінтерфейсом, що працює через браузер і протокол https (за допомогою SSL), який сумісний з Internet Explorer 8.0 й оновленими версіями, Google Chrome 49.0 й оновленими версіями, Mozilla Firefox 45.0 й оновленими версіями;

- Серверний додаток рішення СЕД повинен працювати на системі Windows Server 2016.

- Серверна частина системи повинна підтримувати можливість розгортання у віртуальному середовищі Windows Server 2016 Datacenter;

- База даних для рішення СЕД на основі MS SQL Server 2016 має переважне значення.

- СЕД та її база даних повинні реплікуватися та виконувати регулярне/систематичне резервне копіювання.

Побудова комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)

Компанія розробник супроводжує процес побудови КСЗІ до отримання Луганською ОДА сертифіката відповідності на КСЗІ, надаючи консультації та всі необхідні документи, щодо побудови КСЗІ, зокрема, але не обмежуючись ними:

- Експертний висновок на програмне забезпечення СЕД згідно рівня Г2;

- Інструкція з розгортання програмного з програмного забезпечення СЕД;

- Інструкція адміністратора системи;

- Інструкція користувача системи;

- Експлуатаційна документація в частині захисту інформації.