[Заповнюється на бланку вашої організації]

ДОДАТОК 2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
відкритої тендерної процедури

Замовник: ГО  “Одеса ВАУ”

Маркування туристичних маршрутів на території НПП «Куяльницький» та Красносільської, Усатівської, Іванівської громад

Передмова: В рамках Проєкту було:

- Розроблено сайт проєкту: https://www.chumakway.in.ua/

- Розроблені туристичні маршрути та рекомендації щодо їх маркування

- https://drive.google.com/drive/folders/1HjauVVt6wdkB-NJET80KJ75UBEs5BZI9?usp=drive_link

- Створено базу знань про культурні об’єкти та історичні епохи https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KVoNCAGFWeoNDX2cCP7UvfULCvq5nqKW/edit?usp=drive_link&ouid=111291872623685842766&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/drive/folders/1EbTPj0XxMH24tk1BMqRQYPx6dKPZLwme?usp=drive_link

- Розроблено карти розміщення рекреаційних та оглядових майданчиків

https://drive.google.com/file/d/156E7fn8DwAHxxdofxs_BOrjonNLklF_W/view?usp=drive_link

- Розроблено карту зонування парку

https://drive.google.com/file/d/1cSC7JNyacAsGrZZORiJqsGZxtA21Pour/view?usp=drive_link

- Розроблено ТОП-флори та фауни

https://docs.google.com/document/d/1mJFr5Yy_B2BL1fCmOdL9NOOTvvgUVxZ6/edit?usp=drive_link&ouid=111291872623685842766&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1ccmnT5j-0Vt04Dp9pBrYuw5s13jTP9_N/edit?usp=drive_link&ouid=111291872623685842766&rtpof=true&sd=true

Мета:
Розробити й впровадити сучасну, функціональну та естетичну систему маркування маршрутів «Чумацький Шлях», яка забезпечить туристам безпечне, комфортне й пізнавальне проходження маршрутів, підвищить впізнаваність бренду та сприятиме розвитку туризму в Куяльницькій агломерації.

Завдання:

| № | Термін надання послуг | Назва послуги | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | червень-липень | Послуга проєктування системи маркування | Аналіз матеріалів проєкту (маршрути, об’єкти, зонування), вивчення українського та міжнародного досвіду маркування. Розробка концепції стилю маркування (дизайн, матеріали, символіка, інтерактивні елементи) та її узгодження із замовником. Розробка технічних креслень усіх типів маркування: інформаційних стендів (загальна інформація, опис об’єктів, QR-коди на сайт) та навігаційних і охоронних знаків (схеми маршрутів, відстані, складність і тривалість, оглядові точки, межі зон, заборони, QR-коди з правилами та інформацією про відповідальність). Визначення місць розташування з GPS-прив’язкою та узгодження кількості елементів. Генерація QR-кодів із прив’язкою до офіційного сайту (укр/англ) із можливістю зворотного зв’язку. Кінцевий результат: Створено та затверджено проєкт системи маркування «Чумацького Шляху». |
| 2 | липень- серпень | Послуга з виготовлення та встановлення затверджених 5 стендів | Основа інформаційного стенду виготовляється з алюмінієво-композитної панелі (АКП) товщиною 3 мм з УФ-друком. Кріплення композитної панелі до металевого каркасу здійснюється із загином (фальцуванням) та фіксацією заклепками по торцях. Каркас під композит виготовляється з металевого профілю та слугує основою для кріплення композитної панелі. Інформаційний стенд монтується на металеві опори (стійки) зі сталі COR-TEN товщиною 3 мм, що забезпечують необхідну жорсткість та стійкість конструкції. Конструктивне рішення передбачає встановлення стенду на металеві опори із забезпеченням необхідної жорсткості та стійкості конструкції. Сталь COR-TEN має підвищену атмосферостійкість та утворює захисний оксидний шар, що забезпечує довговічність конструкції без необхідності додаткового фарбування. Кріплення інформаційної таблички до металевої стійки здійснюється за допомогою нержавіючих болтів з гайками. У металевій стійці передбачаються монтажні отвори для встановлення таблички, що забезпечує надійну фіксацію та довговічність експлуатації конструкції. Металеві опори монтуються до попередньо підготовлених металевих закладних елементів, виконаних на основі швелера 120 мм, які бетонуються у ґрунт для забезпечення надійності та стійкості всієї конструкції. Виконавець надає гарантію на виготовлені стенди та елементи кріплення не менше 7 років. Послуга включає: • збір матеріалів (контенту) для кожного стенду; • роботу редактора та коректора; • розробку стилю та дизайну (кольорова гама, шрифти, дисклеймери та інші графічні елементи); • формування прототипів макетів та узгодження із замовником; • доопрацювання фінальних макетів та підготовку до друку; • виготовлення інфостендів (підготовка металевих каркасів-основ, друк на АКП, монтаж стендів на каркаси, виготовлення спеціальних кріплень для встановлення площини стенду до опор); • виготовлення та підготовку металевих опор зі сталі COR-TEN товщиною 3 мм; • виготовлення металевих закладних елементів для бетонування у ґрунт; • виконання усіх технічних робіт, пов’язаних із встановленням; • доставку всіх елементів конструкції, необхідних для реалізації; • усі накладні витрати на відрядження осіб, які беруть участь у реалізації даного завдання; • усі необхідні податки та збори. Кінцевий продукт: 5 шт. інформаційних стендів розміром 1800 × 900 мм. |

Додаткові вимоги

- Усі матеріали (макети, креслення, QR-коди) передаються замовнику з повними правами використання.

- Маркування має бути екологічно дружнім, антивандальним, інклюзивним і безпечним.

- Всі рішення повинні відповідати чинному природоохоронному законодавству.

Вимоги до підрядника

- Наявність підтвердженого досвіду у сфері розробки та впровадження систем маркування або туристичної навігації;

- Наявність реєстрації ФОП/юридичної особи та можливість офіційного співробітництва.
[НАЗВА ВИКОНАВЦЯ]

Підпис уповноваженої особи:

Печатка компанії:

Дата:

[Примітка: Будь ласка ПІДПИШІТЬ та поставте ПЕЧАТКУ на ВСІ сторінки цього документу.]